# Auditoría Ejecutiva BDB-FONDOS

## Estado real actual, verdad del informe y necesidades reales

## 1. Conclusión ejecutiva

BDB-FONDOS, en su estado actual, sí merece la pena seguir retocándolo.

No está en situación de rehacerse. Está en situación de corregir pocos puntos concretos con mucho retorno.

La base real del programa es buena:

- Arquitectura bastante sólida

- Backend cuantitativo real

- V2 ya integrada en partes relevantes

- Flujo táctico conectado

- Separación razonable entre frontend y backend

El informe antiguo tenía buen criterio, pero hoy hay que leerlo así:

- una parte sigue siendo verdad

- otra parte era correcta pero exagerada

- otra parte ya está desfasada por evolución del código

## 2. Estado real del programa hoy

### Lo que está bien

- El programa ya no parece un prototipo frágil.

- tactical_views sí llegan al backend.

- El backend sí usa piezas V2 relevantes.

- El frontend no está tan “descontrolado” como sugería el informe antiguo.

- calc_service.py no presenta ya el fallo grave nav/price que antes preocupaba.

- La lógica general de optimización y rebalanceo está bastante más madura de lo que parecía.

### Lo que sigue necesitando trabajo

- Hay un bug real en financial_engine.py

- Hay una sospecha fuerte y razonable de fallbacks sin restricciones completas en optimizer_core.py

- Sigue habiendo demasiada lógica sensible repartida entre frontend y backend

- La política de series históricas todavía merece una unificación seria

- El motor no es todavía tan puro como debería por el uso de Firestore dentro del optimizador

## 3. Verdad del informe antiguo

### A. Verdad confirmada

1) Closure bug en financial_engine.py Esto sigue siendo verdad. Las lambdas dentro del bucle capturan variables por referencia y eso puede invalidar restricciones dinámicas. Juicio: bug real y corregible.

2) Riesgo de fallbacks sin reaplicar restricciones en optimizer_core.py Esto también tiene fundamento real. Se crean nuevas instancias de EfficientFrontier en fallbacks y no se ve una reaplicación clara de restricciones. Juicio: hallazgo serio y prioritario.

3) Firestore dentro del motor Sigue habiendo I/O dentro del optimizador. Juicio: deuda real de arquitectura.

4) Deuda conceptual frontend/backend Sigue existiendo réplica de lógica, perfiles seed y fallback local en frontend. Juicio: no es un desastre, pero sí una deuda real.

5) Necesidad de endurecer la capa histórica La gestión de series ha mejorado, pero no está completamente cerrada ni unificada. Juicio: necesidad real.

### B. Correcto pero exagerado

1) Riesgo MiFID por rulesEngine.ts El informe antiguo lo pintaba casi como una bomba inmediata. Hoy no lo veo así. Sí hay deuda, sí hay riesgo conceptual, pero no parece el principal foco de rotura real del sistema hoy.

2) “Destrucción de historial” La crítica tenía base, pero hoy está sobredimensionada. No veo el escenario apocalíptico que describía, aunque sí una política histórica todavía mejorable.

3) “Pérdida masiva de restricciones” La preocupación técnica es válida, pero esa frase hoy es demasiado fuerte para describir el estado actual.

### C. Ya desfasado

1) “tactical_views no llegan al backend” Eso ya no es verdad.

2) “V2 no está integrada” Tampoco es verdad ya como diagnóstico actual.

3) “calc_service.py sigue roto por nav/price” Hoy no parece cierto.

4) “El sistema está roto estructuralmente” Tampoco lo compraría hoy. El sistema está más en fase de consolidación que de rescate.

## 4. Necesidades reales hoy

### P0 — lo que sí tocaría ya

1) financial_engine.py Arreglar la captura de variables en lambdas. Impacto: alto | Riesgo de tocarlo: bajo | Retorno: inmediato

2) optimizer_core.py Reaplicar restricciones en todos los fallbacks donde se crea un EfficientFrontier nuevo. Impacto: muy alto | Riesgo de tocarlo: medio | Retorno: muy alto

3) usePortfolioActions.ts Corregir el nombre de claves de feasibility para que el frontend interprete bien la inviabilidad del equity_floor. Impacto: alto | Riesgo de tocarlo: muy bajo | Retorno: inmediato

### P1 — lo siguiente que sí compensa

4) rulesEngine.ts Reducir su papel real como motor paralelo. Mantenerlo para UX, pero con menos poder decisional y menos fallback cross-bucket.

5) Política única de series históricas Revisar y unificar (optimizer, analyzer, backtester, data_fetcher, calc_service) para que todos trabajen con la misma lógica de: alineado, ffill, dropna, mínimo de observaciones y benchmarks externos.

6) Sacar Firestore del núcleo del optimizador Que el endpoint o una capa previa prepare candidatos y el motor opere solo sobre datos en memoria.

### P2 — profesionalización final

7) Backend como única autoridad de perfiles y restricciones Eliminar la dualidad conceptual progresivamente.

8) Cerrar del todo la transición a restricciones exposure-driven Usar más portfolio_exposure_v2 como fuente efectiva de control, no solo como metadato auxiliar.

9) Limpieza general de arquitectura Menos duplicidad, menos lógica repartida, más trazabilidad.

## 5. Qué no haría

No haría: * Reescritura completa * Nuevo optimizador desde cero * Rediseño grande de arquitectura * Refactor masivo simultáneo * Tocar demasiadas piezas a la vez

Eso ahora mismo sería peor que el problema.

## 6. Qué sí haría

Haría una ronda quirúrgica de cambios pequeños y de alto retorno: 1. financial_engine.py 2. optimizer_core.py 3. usePortfolioActions.ts 4. rulesEngine.ts 5. Política única de series 6. Extracción de Firestore fuera del motor

## 7. Veredicto final

- ¿Merece la pena seguir invirtiendo en este programa? Sí. Claramente sí.

- ¿Merece una reescritura? No.

- ¿El informe antiguo era bueno? Sí, pero ya no es foto exacta del sistema.

- ¿Hay necesidades reales? Sí, pero son concretas, asumibles y bien acotadas.

Mi juicio neto: BDB-FONDOS está en una fase muy buena para hacer una última ronda seria de endurecimiento técnico. Con pocos retoques bien elegidos puede pasar de “programa potente pero con deuda” a “motor bastante sólido y profesional”.